Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 352-44/26-V

Датум: 16. јануар 2026. године

К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана  59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члана 2. став 1. тачка 27. и члана 32. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', брoj 29/24-пречишћен текст) и члана 49. став 1. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 13/24), на седници одржаној дана 16. јануарa 2026. године, доноси

П Р О Г Р А М

ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. Програмом одржавања комуналне инфраструктуре за 2025. годину (у даљем тексту: Програм), уређује се одржавање и рехабилитација комуналне инфраструктуре, обим послова и финансијска средства потребна за реализацију Програма.

2. Програм је израђен у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2025. годину ("Службени лист града Крагујевца", број 37/24 и 20/25).

3. Реализација овог Програма врши се на основу Плана набавки, закључених уговора о поверавању обављања комуналних послова и комуналних делатности јавним комуналним предузећима чији је оснивач Град, чију реализацију прате извршиоци за послове надзора у комуналној области, при чему Град извршава своје обавезе сагласно ликвидним могућностима буџета Града у складу са Законом о буџетском систему и планираним средствима у буџету Града.

Уколико у току 2025. године дође до измена планираних средстава у буџету града Крагујевца или других прописа у оквиру комуналне области, а ради усаглашавања са одобреним апропријацијама, биће закључени анекси уговора са јавним комуналним предузећима и другим предузећима, којима су послови поверени у складу са Програмом, у зависности од могућности реализације планираних послова.

Плаћање за реализоване послове врши се по испостављеним ситуацијама (привременим и окончаним) односно рачунима, овереним од стране надзорног органа и начелника Градске управе, као руководиоца директног буџетског корисника.

У оквиру средстава планираних за реализацију одређених комуналних послова, односно делатности у оквиру Програма, допуштена је прерасподела средстава, односно измена висине и намене средстава у складу са актом Градског већа.

Ради реализације овог Програма, начелник Градске управе за комуналне послове закључује уговоре о поверавању комуналних послова са јавним комуналним предузећима и другим предузећима у складу са одобреним апропријацијама у буџету Града.

Радови и услуге се изводе у складу са Програмом и закљученим уговорима, по налогу надзорног органа.

Изузетно, радови, односно услуге се изводе по налогу начелника Градске управе односно надзорног органа.

4. Средства за реализацију овог Програма, опредељена су чланом 14. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2025.годину ("Службени лист града Крагујевца", број 37/24  и 20/25), актима Градског већа и Градоначелника, на следећи начин:

- Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове, Извор 01, Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 - Друмски саобраћај, економска класификација 424- Специјализоване услуге у износу од 13.754.000,00 динара, апропријација -371.

- Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове, Извор 13, Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 - Друмски саобраћај, економска класификација 424- Специјализоване услуге у износу од 23.246.872,00 динара, апропријација - 372.

- Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове, Извор 01, Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 - Друмски саобраћај, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање у износу од 241.250.000,00 динара, апропријација - 373.

- Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове, Извор 09, Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 - Друмски саобраћај, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање у износу од 85.950.000,00 динара, апропријација - 374.

- Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове, Извор 13, Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 - Друмски саобраћај, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање у износу од 30.000.000,00 динара, апропријација - 576.

- Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове, Извор 13, Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 - Друмски саобраћај, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти у износу од 10.000.000,00 динара, апропријација - 375.

- Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове, Извор 01, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина, Функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - Специјализоване услуге у износу од 140.000.000,00 динара, апропријација - 364;

- Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове, Извор 09, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина, Функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - Специјализоване услуге у износу од 5.000.000,00 динара, апропријација - 575;

- Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове, Извор 01, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина, Функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у износу од 12.550.000,00 динара, апропријација - 365;

- Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове, Извор 01, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, Функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 421 - Стални трошкови - услуге чишћења - јавна хигијена у износу од 116.100.000,00 динара, апропријација -366;

- Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове, Извор 01, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, Функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – одржавање атмосферске канализације у износу од 12.000.000,00 динара, апропријација - 367;

- Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове, Извор 01, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0004 Зоохигијена, Функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - Специјализоване услуге у износу од 10.800.000,00 динара, апропријација - 368;

- Раздео 9 - Градска управа за комунлане послове, Изовр 01, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, Функција 630 - Водоснабдевање, економска класификација 421 - Стални трошкови - потрошња воде за јавне чесме и фонтане, износ од 6.900.000,00 динара, апропријација - 369;

- Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове, Извор 01, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, Функција 630 - Водоснабдевање, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање јавних чесми и фонтана, износ од 3.650.000,00 динара, апропријација - 370;

- Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове, Извор 01, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, Функција 640 - Улична расвета, економска класификација 421 - Стални трошкови, износ од 130.000.000,00 динара, апропријација -361;

- Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове, Извор 13, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, Функција 640 - Улична расвета, економска класификација 421 - Стални трошкови, износ од 33.046.486,00 динара, апропријација -362;

- Раздео 9 - Градска управа за комунлане послове, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, Функција 640 - Улична расвета, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, износ од 50.000.000,00 динара, апропријација - 363;

Укупан износ средстава за реализацију Програма износи 924.247.358,00 динара.

5. Средства из тачке 4. овог Програма укључују ПДВ за одређене послове сагласно Закону о порезу на додату вредност и распоређују се за послове одржавања комуналне инфраструктуре, а према опису и обиму послова утврђеним овим Програмом.

6. Опис, обим и рокови за извршење радова по овом Програму, сагласно планираним средствима, по појединим пословима дати су у поглављу II овог Програма.

II ОПИС И ОБИМ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Програмом се утврђују се извори и намена средстава за одржавање комуналне инфраструктуре.

Појам одржавања комуналне инфраструктуре обухвата:

1. одржавање саобраћајне инфраструктуре (редовно и стално одржавање градских улица и општинских путева, рехабилитација и санација пешачких стаза-тротоара, санација ударних рупа и оштећених површина),

2. одржавање јавних зелених површина и зелених површина чији је власник Град по потреби и налогу,

3. одржавање чистоће јавних површина и површина чији је власник Град, по потреби и налогу,

4. одржавање атмосферске и кишне канализације,

5. хумано збрињавање и старање о добробити напуштених, изгубљених и невласничких животиња у оквиру комуналне делатности зоохигијене

6. јавне чесме и фонтане - утрошак воде,

7. одржавање јавних чесми и фонтана,

8. јавно осветљење - утрошак

9. јавно осветљење – одржавање

10. одржавање дечијих игралишта и мобилијара

Учешће Града у реализацији пројеката уређења парковских и осталих јавних површина који се финансирају из средстава Републике или донација на озелењавању, санацији, занављању, замени елемената јавне расвете, одржавању улица и путева и сл., реализује се из планираних средстава за реализацију овог Програма, на основу акта Градског већа.

1. ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

За програмску активност 0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре која обухвата редовно одржавање јавних и некатегорисаних путева, рехабилитацију и санацију пешачких стаза-тротоара, санацију ударних рупа и оштећених површина, опремање градских улица и општинских путева, вертикалну, хоризонталну и саобраћајну сигнализацију и сл. планирана су средства у буџету града Крагујевца за текућу годину, на основу годишњих оперативних планова и програма Управљача пута као носиоца ове делатности, као и потребе за санацијом улица, путева и тротоара.  За реализацију Програма 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура планирана су средства у укупном озносу од 404.247.358,00 динара и укључују неизмирене обавезе из 2024. године које се извршавају на терет планиране апропријације у 2025. години, у износу од 27.496.618,68 динара.

Програм одржавања градских улица израђује се према постојећој категоризацији улица.

  - Одржавање јавних и некатегорисаних путева

За одржавање јавних и некатегорисаних путева и реализацију уговора са ЈКП 57.744.720,00 динара.

Редовно одржавање јавних и некатегорисаних путева на подручју Града обухвата следеће радове:

- санирање ударних рупа и поправке мањих површина на коловозу

- поправке тротоара,

- поправке оштећења улица,

- поправка тргова,

- поправке оштећених паркинга,

- поправке јавних и некатегорисаних путева, по налогу надзорног органа.

Извршење: током године

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

1.2 Зимско одржавање путева

Укупна вредност средстава за реализацију уговора: 58.824.916,95 динара са ПДВ-ом (зимско одржавање локалних путева за сезону 2024/2025. године). Услуге се изводе по налогу надзорне службе у складу са Програмом зимске службе на одржавању локалних путева, градских улица, тротоара и других јавних површине и Планом рада зимске службе за јавне и некатегорисане путеве ЈКП Шумадија Крагујевац, којим су утврђени путни правци за зимско одржавање јавних и некатегорисаних путева на територији града Крагујевца.

Програмом зимске службе на одржавању градских улица, општинских путева, тротоара и других јавних површина одређене су саобраћајнице које се редовно одржавају у зимским условима по приоритетима, чија реализација у целости зависи од временских услова, чиме се омогућава одржавање саобраћајница у возном стању.

Извршење: у периоду рада Зимске службе

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

1.3 Опремање градских улица и сигнализација

Укупна вредност за опремање улица, односно уговарање: 58.780.560,00 дин са ПДВ-ом

Санирање оштећења постојећих одбојника, заштитних ограда и стубића изазваних саобраћајним несрећама спроводиће се до нивоа планираних средстава, са урачунатим ПДВ-ом.

1.3.1 Опремање саобраћајница подразумева:

- поправку ограде (након саобраћајних удеса),

- поправку челичних одбојника,

- набавку и постављање стубића,

- израду и постављање ограде,

- поправку заштитне ограде на степеништима,

- поправку заштитне ограде.

Извршење: током године

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

1.3.2 Саобраћајна сигнализација

Програмом су планирани послови обнове хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације.

1.3.2.1. Хоризонтална сигнализација

Планирана средства обухватају радове везане за обнову 2/3 постојеће хоризонталне сигнализације. Приоритет у обнови хоризонталне сигнализације се одређује према захтевима сигурности и безбедности саобраћаја на улицама.

Извршење: током године

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

1.3.2.2. Вертикална сигнализација

За одржавање постојеће вертикалне сигнализације на градском подручју и локалним путевима на подручју града Крагујевца планирају се средства за замену постојећих оштећених и дотрајалих саобраћајних знакова и за мање пререгулације саобраћаја.

Извршење: током године

Поверени послови: ЈКП Шумадија Крагујевац

1.3.2.3 Светлосна сигнализација

Одржавање светлосне сигнализације на семафорским раскрсницама подразумева обезбеђење сталне исправности и функционалности наведених уређаја.

Извршење: током године

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

1.4. Одржавање пешачких стаза и тротоара

За уговарање радова на одржавању пешачких стаза и тротоара планирају се средства у износу од 17.000.000,00 динара.

1.5. Рехабилитација и одржавање јавних и некатегорисаних путева

За рехабилитацију и санацију градских улица и општинских путева планирају се средства у износу од 194.178.393,36 динара.

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

За одржавање јавних зелених површина на подручју града Крагујевца, које се спроводи у оквиру Програмске активности 0002 Одржавање јавних зелених површина, планирана су средства у износу од 145.000.000,00 са ПДВ-ом, укључујући неизмирене обавезе из 2024. године, које се извршавају на терет планиране апропријације у 2025. години и износе 11.401.000,00 динара.

Послови су поверени ЈКП Шумадија Крагујевац.

Програмом је утврђен обим одржавања зелених површина на територији Града, изражен у одговарајућим јединицама мере.

2.1. Одржавање зелених површина - редован програм

Редовно одржавање јавних зелених површина и зелених површина чији је власник Град обухвата све радове које је током године потребно изводити у циљу задржавања достигнутог нивоа уређености, као што су кошење и чишћење травњака, одржавање сезонских цветних површина, одржавање осталих декоративних површина (одржавање шибља, ружа, перена), орезивање дрвореда, дрвећа и предузимање мера заштите хемијским средствима итд.). Преглед наведених површина дат је у табели 1 и 2.

Извршење: током године

Послови су поверени ЈКП Шумадија.

2.2. Одржавање парк шума

Одржавање парк шума обухвата кошење траве и орезивање дрвећа на следећим површинама:

- парк шума језеро Бубањ, Пиварски парк и парк у Илиној води, са површинама датим у табели 3

Извршење: током године

Послови су поверени ЈКП Шумадија.

2.3. Одржавање Спомен парка Шумарице

Одржавање Спомен парка Шумарице обухвата послове који се односе на кошење и чишћење травњака, одржавање сезонских цветних површина, одржавање осталих декоративних површина, одржавање поплочаних стаза и уређење простора на хумкама и око њих. Датих у табели 4 и 5

Извршење: током године

Послови су поверени ЈКП Шумадија

2.4. Одржавање зелених појасева око водотокова

Одржавање регулисаних водотокова обухвата кошење одређених деоница река и потока са прегледом површина датим у табели 6 и 7 и то:

- реке Лепенице од железничког моста до улива Сушичког потока у реку Лепеницу

- Сушички поток од воденице испод бране језера у Шумарицама до улива у реку  Лепеницу

- Ердоглијски поток од хумке "Наде Наумовић" у Шумарицама до улице  "Булевар Краљице Марије"

Извршење: током године

Послови су поверени ЈКП Шумадија

2.5. Интерполација - замена дуготрајних засада

Програмом се предвиђају послови одржавања дрвореда, сече сувих и склоних паду стабала, замене физички оштећених - болесних стабала, као и садње лишћарских и четинарских садница.

Извршење: током године

Послови су поверени ЈКП Шумадија

2.6. Одржавање неуређених зелених површина поред саобраћајница - прилаза Граду

Програмом се предвиђа кошење неуређених зелених површина поред саобраћајница - прилаза Граду приказаних у табели 8

Извршење: током године

Послови су поверени ЈКП Шумадија

2.7. Уклањање самониклог растиња дуж локалних путева

Уклањање растиња дуж путева обухвата кошење и орезивање коровске вегетације и самониклог растиња по налогу Надзорног органа, према достављеној понуди Пружаоца услуге и предлога Управљача пута.

Извршење: током године

Послови су поверени ЈКП Шумадија

2.8. Радови - по налогу

Планирана средства се реализују по налогу начелника Градске управе односно надзорног органа..

2.9. Одржавање парковске и стамбено-блоковске галантерије

Планирана средства су намењена за одржавање, односно поправку парковске галантерије у уређеним парковима и галантерије у оквиру блоковских зелених површина о којима се стара ЈКП Шумадија.

Извршење: по програму и потреби

Послови су поверени ЈКП Шумадија

Табела 1. Одржавање зелених површина – редован програм

| Р. бр. | Локација | Површина за кошење (m²) | Шибље Површина (m²) | Жива ограда (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мали парк | 4.854,00 | 77,30 | / |
| 2 | Ђачки трг – гимназија | 107,20 | 98,00 | / |
| 3 | Сквер позориште | 298,50 | 62,00 | / |
| 4 | Сквер Суд | 1.181,00 | / | / |
| 5 | Пешачка зона – медаљони | / | 74,18 | / |
| 6 | Сквер Златна ружа – Дубровник | 4.097,00 | 382,00 | / |
| 7 | Гробница народних хероја | 253,67 | 275,70 | / |
| 8 | Медаљони Суд и робна кућа Београд | 1.604,00 | 604,70 | / |
| 9 | Трг – Скупштина града | 4.212,10 | 139,15 | / |
| 10 | Сквер Дом синдиката | 3.548,91 | 774,68 | / |
| 11 | Медаљони робна кућа Београд | 488,95 | 206,85 | / |
| 12 | Медаљони ул. С. Ковачевића, кула 1 и 2, поред биоскопа Шумадија | 595,37 | 77,88 | / |
| 13 | Сквер Мала Вага и ул. Кнеза Милоша | 2.875,00 | / | 2.784,00 |
| 14 | ул. Кнеза Милоша (од Карађорђеве до Краља Александра I Карађорђевића) | 1.242,55 | / | 312,15 |
| 15 | Медаљони Аеро клуб | 272,00 | / | 99,00 |
| 16 | Трг Народног фронта | 3.250,00 | 165,50 | 60,00 |
| 17 | ул. Војислава Калановића | 2.808,00 | / | 1.677,40 |
| 18 | Сквер аутобуска станица | 800,50 | 245,00 | 965,73 |
| 19 | Штафета | 95,05 | 34,25 | / |
| 20 | Народни музеј | 3.789,00 | / | / |
| 21 | Сквер Ердоглија и ул. Даничићева | 3.547,00 | 109,00 | / |
| 22 | Сквер ПКБ и зел. површ. - Србија | 275,58 | 68,72 | / |
| 23 | Велики парк | 83.888,70 | 840,00 | 991,75 |
| 24 | Креативни велики парк | 7.030,00 | / | / |
| 25 | Картинг стаза | 8.756,00 | / | / |
| 26 | Милошев венац | 13.000,00 | 144,00 | / |
| 27 | ул. 21. Октобар | 18.449,00 | / | 1.900,00 |
| 28 | Разделна трака у ул. Радоја Домановића и шкарпе код СКЦ-а | 1.278,00 | / | / |
| 29 | Разделна трака у Владимира Роловића | 5.000,00 | / | / |
| 30 | ул. Лепенички булевар | / | 180,00 | 1.338,00 |
| 31 | Медаљони Аутобанка | / | / | / |
| 32 | Заставин солитер | / | 98,45 | / |
| 33 | Хала Језеро | 2.187,75 | 325,00 | 970,08 |
| 34 | Сквер Стара радничка колонија | 1.212,00 | 29,00 | / |
| 35 | Сквер Нова колонија – Бриони | 7.571,90 | 155,00 | / |
| 36 | Лепеница I,II,III,IV | 20.486,50 | 350,00 | 4.062,00 |
| 37 | ЈНА насеље | 11.216,00 | / | 3.926,00 |
| 38 | Аеродром насеље | 96.302,37 | 650,00 | 4.850,00 |
| 39 | 1. Мај насеље | 7.211,00 | / | 2.799,00 |
| 40 | Застава насеље | 10.496,00 | / | 3.025,00 |
| 41 | Бубањ насеље | 5.200,00 | 424,00 | 2.424,00 |
| 42 | Солидарност насеље | 7.561,95 | / | 3.800,00 |
| 43 | Ердоглија насеље | 59.131,20 | 568,00 | 5.837,32 |
| 44 | МЗ 21. Октобар – игралиште | 18.400,00 | / | / |
| 45 | ул. Воје Радића – шкарпа уз хиподром | 5.000,00 | / | / |
| 46 | Хиподром | 12.500,00 | / | / |
| 47 | 01-02 насеље – ул. Рудничка | 15.379,00 | 178,00 | 55,00 |
| 48 | Вашариште насеље | 6.988,00 | / | 675,29 |
| 49 | Палилулски поток насеље | 3.799,00 | / | 665,40 |
| 50 | Централна радионица насеље | 41.826,00 | 180,00 | 686,90 |
| 51 | Арсенал | 6.800,00 | / | / |
| 52 | Звезда и стара Звезда насеље | 9.991,00 | / | 445,00 |
| 53 | Шест топола насеље | 3.172,00 | / | 400,00 |
| 54 | Багремар насеље | 52.332,00 | / | 949,00 |
| 55 | Љубине ливаде насеље | 23.934,00 | / | 488,00 |
| 56 | Заставина амбуланта – уз Лепеницу | 15.000,00 | / | / |
| 57 | ул. Тополиваца | 28.800,00 | / | / |
| 58 | ул. Српских добровољаца | 2.000,00 | / | / |
| 59 | МЗ Илина вода – обданиште | 6.400,00 | / | / |
| 60 | Грудно | 24.100,00 | / | / |
| 61 | ул. Косовска | 3.574,00 | 80,00 | / |
| 62 | Бресница – милицијске зграде | 3.273,50 | / | / |
| 63 | ул. Змај Јовина | 2.200,00 | 181,20 | / |
| 64 | ул. Михајла Ивеше | 1.332,00 | / | 120,00 |
| 65 | Лепа Брена | 1.515,00 | 95,00 | 295,00 |
| 66 | Интернационалних бригада | 1.366,00 | / | / |
| 67 | Е-20 – ул. Миливоја Живановића | 5.533,00 | / | 1.586,00 |
| 68 | насеље Продор | 2.625,00 | / | 896,85 |
| 69 | насеље „Д“ – ул. Срете Младеновића | 611,00 | 111,00 | / |
| 70 | ул. Драгослава Срејовића | 1.240,00 | 55,00 | 1.550,00 |
| 71 | Сушица – Грујина чесма | 20.516,00 | / | / |
| 72 | Стара скупштина | 2.953,50 | 820,00 | / |
| 73 | Прилази Старој скупштини | 6.439,00 | 120,00 | 350,00 |
| 74 | Лепеница V – ул. Маглићка | 1.989,50 | / | 50,00 |
| 75 | ул. Булевар Краљице Марије | / | 1.262,00 | / |
| 76 | Љубићка – Миодрага Миљковића Зекинца | 400,00 | / | / |
| 77 | Блок Воје Радића – Првослава Стојановића | 17.200,00 | 85,00 | / |
| 78 | Стамбени блок за с.б.(од ул. Б. Масларића до ул. С. Марковића) | 50.000,00 | / | / |
| Σ |  | 805.362.25 | 10.325,56 | 51.033,87 |

Табела 2 Одржавање цветних површина, ружичњака и алпинетума

| Р. бр. | Локација | Сезонска расада (m²) | Руже (m²) | Алпинетум (шибље, перене) (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мали парк | 48,67 | 29,70 | / |
| 2 | Ђачки трг – гимназија | 32,00 | / | / |
| 3 | Сквер Златна ружа – Камелија | 86,00 | / | / |
| 4 | Пешачка зона – медаљони | 14,10 | / | / |
| 5 | Сквер Златна ружа - Дубровник | 27,00 | 15,00 | 43,00 |
| 6 | Цветна корита – Скупштина града | 15,30 | / | / |
| 7 | Сквер позориште | 5,00 | 37,00 | / |
| 8 | Трг Скупштина града | 394,65 | / | / |
| 9 | Сквер Дом синдиката | 158,00 | 32,40 | / |
| 10 | Медаљони Р.К. Београд – споменик | 147,00 | / | / |
| 11 | Медаљони Суд и Р.К. Београд | / | 28,00 | / |
| 12 | Гробница Народних хероја | 140,00 | / | / |
| 13 | Трг Народног фронта | 24,00 | / | 66,70 |
| 14 | Споменик Јовану Ристићу | 32,00 | / | / |
| 15 | Медаљони у ул. С. Ковачевића, кула 1 и 2, поред биоскопа Шумадија | / | 49,50 | / |
| 16 | Велики парк | 300,00 | 25,00 | 740,00 |
| 17 | Медаљони Аутобанка | / | 47,73 | / |
| 18 | Жардињере | 46,70 | / | / |
| 19 | Пешачка зона | 159,30 | / | / |
| 20 | ул. Краља Александра I Карађорђевића | 61,30 | / | / |
| 21 | Сквер Ердоглија и ул. Даничићева | / | 39,35 | / |
| 22 | Хала Језеро | / | / | 24,00 |
| 23 | Лепеница I | / | 26,00 | / |
| 24 | Ердоглија | / | 49,26 | / |
| 25 | ул. Змај Јовина | / | / | 16,26 |
| 26 | ул. Радоја Домановића | / | / | 10,91 |
| 27 | ул. Интернационалних бригада | / | / | 96,50 |
| 28 | Цветни трг | / | / | 13,94 |
| Σ |  | 1.691,02 | 378,94 | 1.011,31 |

Табела 3 Одржавање парк шума

| Р.бр. | Локација | Површина за кошење (m²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс простора језеро Бубањ | 71,538,50 |
| 2 | Пиварски парк | 13.643,00 |
| 3 | Парк Илина вода | 71.500,00 |
| Σ |  | 156.681,50 |

Табела 4 Одржавање Спомен парка Шумарице

| Р.бр. | Локација | Површина за кошење (m²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Површине код музеја | 10.425,11 |
| 2 | Централна хумка | 189,10 |
| 3 | Хумка Тозе Драговића | 167,60 |
| 4 | Хумка до хумке Тозе Драговића | 51,80 |
| 5 | Хумка код војске | 141,85 |
| 6 | Хумка Наде Наумовић | 2.500,00 |
| 7 | Хумка до хумке Нада Наумовић | 96,20 |
| 8 | Хумка преко потока | 218,10 |
| 9 | Хумка преко потока (друга) | 179,00 |
| 10 | Хумка испред ђачке гробнице | 135,60 |
| 11 | Ђачка хумка V3 | 9.992,74 |
| 12 | Хумка код чесме | 347,30 |
| 13 | Мексички споменик | 586,66 |
| 14 | Чистачи обуће (Кристални цвет) | 359,70 |
| 15 | Хумка С.Р. Босне | 966,40 |
| 16 | Хумка на Бранковом имању | 148,65 |
| 17 | Хумка Мајдан површине | 305,80 |
| 18 | Хумка према језеру (лево од пута) | 220,00 |
| 19 | Хумка до језера | 399,00 |
| 20 | Камени спавач | 6.354,62 |
| 21 | Хумка грбичка ливада | 649,70 |
| 22 | Хумка код милановачког пута | 688,30 |
| 23 | Хумка код старог моста | 644,00 |
| 24 | Спомен обележје С.Р. Хрватске | 37.878,50 |
| 25 | Хумка испред спомен обележја С.Р.Х. | 316,80 |
| 26 | Споменик Отпора и слободе | 5.452,20 |
| 27 | Споменик града Питештија | 788,25 |
| 28 | Милановачка хумка | 259,78 |
| 29 | Словачко спомен обележје | 6.089,70 |
| 30 | Војничко гробље и Шумадинац | 12.074,80 |
| 31 | Зелена површина од Палисада до хумке Нада Наумовић | 4.400,00 |
| 32 | Десна страна од хумке Н.Наумовић до паркинг простора код споменика Чистачима обуће | 18.539,50 |
| 33 | Зелена површина од ивице шуме до хотела | 4.400,00 |
| 34 | Зелена површина од хумке Нада Наумовић до шуме (лева страна) | 73.654,20 |
| 35 | Зелена површина изнад Ердоглијског потока | 51.847,50 |
| 36 | Војничко гробље (испод лава) | 10.000,00 |
| 37 | Зелена површина око словачког гробља | 13.110,00 |
| 38 | Зелена површина око споменика Чистачима обуће | 8.885,00 |
| 39 | Трим стаза | 8.761,80 |
| 40 | Кружни пут – Десанкин венац I | 6.961,60 |
| 41 | Чика Матина гробница | 200,00 |
| 42 | Кружни пут – Десанкин венац II | 12.814,30 |
| 43 | 1300 Каплара | 57,64 |
| 44 | Додатне површине | 10.000,00 |
| Σ |  | 322.258,80 |

Табела 5 Одржавање сезонских цветних и осталих декоративних површина – Спомен парк

| Р.бр. | Локација | Сезонска расада (m²) | Шибље (m²) | Руже (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централна хумка, музеј | 126,90 | / | / |
| 2 | Површина код музеја | / | 100,00 | 48,07 |
| 3 | Централна хумка | / | 407,35 | / |
| 4 | Хумка Наде Наумовић | 34,90 | 153,00 | / |
| 5 | Ђачка хумка V3 | 82,00 | 85,20 | / |
| 6 | Чика матина гробница | 30 | / | / |
| 7 | Словачко спомен обележје | 51,22 | / | 58,03 |
| 8 | Троугао код Наде Наумовић | 40,00 | / | / |
| 9 | 1300 Каплара | 1,60 | / | / |
| 10 | Хумка до Наде Наумовић | 48,40 | / | / |
| 11 | Хумка код чесме | 48,70 | / | / |
| 12 | Мексички споменик | 27,75 | / | / |
| 13 | Чистачи обуће | 69,70 | 36,10 | / |
| 14 | Хумка С.Р. Босне | 34,00 | 548,95 | / |
| 15 | Хумка испред ђачке гробнице | 87,40 | / | / |
| 16 | Спомен обележје С.Р. Хрватске | / | 643,30 | / |
| 17 | Споменик Отпора и слободе | / | 65,28 | / |
| 18 | Споменик града Питештија | / | 30,00 | / |
| 19 | Хумка Тозе Драговића | / | / | 114,62 |
| 20 | Кружни пут – Десанкин венац II | / | 300,00 | / |
| Σ |  | 682,57 | 2.369,18 | 220,72 |

Табела 6 Одржавање зелених појасева око водотокова

| Р.бр. | Локација | Површина за кошење (m²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Река Лепеница (од железничког моста до улива Сушичког потока у реку Лепеницу) | 41.660,00 |
| 2 | Сушички поток (од моста испод бране језера у Шумарицама до улива у реку Лепеницу) | 8.498,00 |
| 3 | Ердоглијски поток (од хумке Наде Наумовић до ул. Булевар краљице Марије) | 1.700,00 |
| Σ |  | 51.858,00 |

Табела 7 Одржавање зелених појасева око водотокова – чишћење бетонских косина

| Р.бр. | Локација | Површина (m²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Река Лепеница (од железничког моста до улива Сушичког потока у реку Лепеницу) | 50.720,00 |
| 2 | Сушички поток (од моста испод бране језера у Шумарицама до улива у реку Лепеницу) | 21.628,00 |
| 3 | Ердоглијски поток (од хумке Наде Наумовић до ул. Булевар краљице Марије) | 3.364,00 |
| Σ |  | 75.712,00 |

Табела 8 Одржавање прилаза граду

| Р.бр. | Локација | Површина за кошење (m²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. 19. Октобар | 16.947,00 |
| 2 | Кружни ток (пут за Баточину) | 6.400,00 |
| 3 | Ауто-пут | 15.704,00 |
| 4 | Лепенички булевар | 13.951,00 |
| 5 | Саве Ковачевића | 4.422,00 |
| 6 | Петровачка магистрала (Браће Николић) | 11.710,00 |
| 7 | ул. Града Караре (Авала Голиш) | 17.450,00 |
| 8 | ул. Владимира Роловића (Денино брдо – црква) | 14.500,00 |
| 9 | Денино брдо – обданиште | 42.400,00 |
| 10 | ул. Авалска | 13.493,50 |
| 11 | ул. Београдска | 6.418,60 |
| 12 | ул. Миодрага Влајића Шуке | 4.743,40 |
| 13 | ул. Слободе | 18.698,30 |
| 14 | ул. Милентија Поповића | 1.377,40 |
| 15 | ул. Краља Милана IV | 8.894,90 |
| 16 | ул. Горњомилановачка (од ул. К.Милана до трептача у Шумарицама) | 13.500,00 |
| 17 | ул. Стадионска | 30.104,00 |
| 18 | ул. Bулевар Kаљице Марије | 4.580,00 |
| 19 | Насеље 01-02 – шкарпе | 6.589,00 |
| 20 | Петља - Централна радионица | 29.794,00 |
| 21 | Звезда чвор | 7.035,50 |
| 22 | Кружни ток Козујево, ул. Краљевачки батаљон, ул. Кнеза Михаила | 4.950,00 |
| 23 | Кружни пут Станово | 6.000,00 |
| 24 | Дом здравља Станово | 11.000,00 |
| 25 | пут за Ердеч | 11.200,00 |
| 26 | ул. Даничићева | 8.124,00 |
| 27 | ул. Првослава Стојановића, Д. Туцовића, Зорана Васића | 9.943,70 |
| 28 | ул. Гружанска | 512,00 |
| 29 | ул. Косовска | 3.574,00 |
| 30 | ул. Града Сирена | 2.000,00 |
| 31 | ул. 9. мај | 33.293,00 |
| 32 | ул. Теслина | 3.523,00 |
| 33 | ул. Радоја Љутовца – Метино брдо | 29.074,00 |
| 34 | МЗ Белошевац | 29.337,00 |
| 35 | Нови кружни ток | 18.835,00 |
| 36 | Кружни ток – Фиат знак | 2.023,00 |
| 37 | Површина између ОМВ пумпе и Арсенала | 5.770,00 |
| 38 | Јужна обилазница | 20.800,00 |
| 39 | Дом здравља Бресница | 14.243,20 |
| 40 | ул. Војводе Степе | 1.750,00 |
| 41 | ул. Гандијева (Б. Ћопића) | 4.700,00 |
| 42 | Површина између ул. Војислава Дулића и Партизанске | 12.000,00 |
| 43 | ул. Словенска (површ. код О.Ш. Ђура Jакшић) | 4.800,00 |
| 44 | ул. Боривоја Петровића (Ф.К. Јадран) | 9.000,00 |
| 45 | Површина код стадиона Ф.К. Славија (ул. Ивана Цанкара, Радничка) | 7.500,00 |
| 46 | ул. Др Радосава Марковића | 2.000,00 |
| 47 | ул. Лицеј Краљевине Србије (од Друге гимназије до ул.С.Ковачевића) | 3.800,00 |
| 48 | ул. Катарине Богдановић - ул. Ђуре Пуцара (Центар изврсности) | 7.000,00 |
| 49 | ул. Легат Николе Коке Јанковића | 4.250,00 |
| 50 | Јужна обилазница – Кошутњачки вис | 3.800,00 |
| 51 | Кружни ток Петровац – Солинска (затвор) | 3.000,00 |
| 52 | ул. Танкосићева (игралиште) | 3.000,00 |
| 53 | ул. Драгојла Дудића | 12.870,00 |
| Σ |  | 582.384,50 |

3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Услуге одржавања јавне хигијене  спроводи се у оквиру Програмске активности 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене. У буџету града Крагујевца, за наведене намене планирана су укупна средства у износу од 116.100.000,00 динара, укључујући неизмирене обавезе из 2024. године, које се извршавају на терет планиране апропријације у 2025. години и износе 14.593.000,00 динара.

3.1. Одржавање чистоће јавних површина - редован програм

Редован програм обухвата чишћење јавних површина (саобраћајница, тротоара, платоа, стаза, зелених површина и других површина у насељима), машинским чишћењем, ручним чишћењем, ручним прочишћавањем и сакупљањем отпадака као и одржавање: тротоара, платоа, тргова и стаза у зимском периоду, а у складу са Програмом зимске службе.

Процена третираних површина предвиђених Програмом (карактеристичне позиције):

- ручно чишћење - око 37.500.000 m2 годишње;

- ручно прочишћавање - око 68.500.000 m2 годишње;

- сакупљање отпадака - око 68.000.000 m2 годишње;

- машинско чишћење саобраћајница - редован програм - око 10.000.000 m годишње;

Извршење: по програму

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

3.2. Преглед површина које се чисте са недељном  динамиком дат је у наредним табелама:

ДИНАМИКА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Ручно чишћење 7 пута недељно – прва смена

|  | Назив улице која се ручно чисти | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Краља Петра I | 4.098 |
| 2. | Краља Петра I – пешачка зона | 3.358 |
| 3. | Краља Александра I Карађорђевића - до Кнеза Милоша | 4.500 |
| 4. | Бранка Радичевића - пешачка зона | 2.701 |
| 5. | Александра I Карађорђевића - од Кнеза Милоша | 4.378 |
| 6. | Радоја Домановића | 1.388 |
| 7. | Др Зорана Ђинђића | 7.908 |
| 8. | Николе Пашића - до Дома Синдиката | 7.800 |
| 9. | Саве Ковачевића - I део | 5.352 |
| 10. | Николе Пашића од Дома Синдиката до Г. Сирена | 1.594 |
| 11. | Плато испред Дома Синдиката | 742 |
| 12. | Стазе које воде ка Скупштини града | 1.556 |
| 13. | Трг испред Скупштине града | 1.977 |
| 14. | Трг Народног фронта | 490 |
| 15. | Медаљони и стазе код РК "Београд" | 540 |
| 16. | Плато код "Златне руже" | 667 |
| 17. | Вићњићева - од Поште до Лепеничког булевара | 576 |
| 18. | Милоја Павловића | 561 |
| 19. | Трг Војводе Путника | 5.100 |
| 20. | 27. Марта | 2.631 |
| 21. | Лоле Рибара | 1.420 |
| 22. | Карађорђева | 1.485 |
| 23. | Кнеза Милоша - од Карађорђеве до Позоришта | 3.094 |
| 24. | Ђачки трг | 1.079 |
| 25. | Илије Коловића - од Б. Радичевића до К. Милоша | 246 |
| 26. | Даничићева до Кнеза Милоша | 260 |
| 27. | Медаљони код Гимназије | 107 |
| 28. | Сквер код Позоришта | 299 |
| 29. | Бранка Радичевића | 1.002 |
| 30. | Црвеног барјака | 4.256 |
| 31. | Вука Караџића | 1.292 |
| 32. | Дечанска | 1.000 |
| 33. | Стазе између Вука Караџића и Црвеног барјака | 350 |
| 34. | Пешачки мост на Лепеници са степеницама | 250 |
| 35. | Светозара Марковића | 7.112 |
| 36. | Све стазе и асфалтне површине у Великом парку | 11.260 |
| 37. | Мали парк - пешачке стазе | 1.645 |
| УКУПНО |  | 94.074 |

Ручно чишћење 6 пута недељно – прва смена

|  | Назив улице која се ручно чисти | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Драгослава Срејовића | 4.116 |
| 2. | Војислава Калановића | 972 |
| 3. | Браће Пољаковића | 700 |
| 4. | Шумадијска - до уласка у станицу | 1.382 |
| 5. | Сквер АС у Војислава Калановића | 372 |
| 6. | Града Сирена | 3.340 |
| 7. | Змај Јовина | 3.380 |
| УКУПНО |  | 14.262 |

Ручно прочишћавање улица 6 пута недељно - прва смена

|  | Назив улице која се ручно прочишћава | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кнез Михајлова - I део | 6.993 |
| 2. | Двомостовље и стаза поред Лепенице | 600 |
| 3. | Сквер Мала вага - шибље и простор око солитера | 575 |
| 4. | Лепенички булевар | 6.650 |
| 5. | Кнез Михајлова - II део | 5.700 |
| 6. | Кнеза Милоша од Позоришта до Гружанске | 1.428 |
| 7. | Даничићева | 3.236 |
| 8. | Војводе Путника | 5.248 |
| 10. | Косовска - цела | 6.480 |
| 11. | Стојана Протића | 4.460 |
| 12. | Драгослава Срејовића - II део | 3.100 |
| 13. | Јована Ристића - до надвожњака | 2.000 |
| 14. | Јована Ристића - пешачке стазе око споменика | 254 |
| 15. | Аеродром (Светогорска, Атинска, Авалска и Војвођанска) | 14.500 |
| УКУПНО |  | 61.224 |

Ручно прочишћавање улица 6 пута недељно - друга смена

|  | Назив улице која се ручно прочишћава | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Краља Петра I | 4.098 |
| 2. | Краља Петра I - пешачка зона | 3.358 |
| 3. | Трг Војводе Путника | 5.100 |
| 4. | Стазе према РК "Београд" | 540 |
| 5. | Карађорђева | 1.485 |
| 6. | Плато код "Златне руже" | 667 |
| 7. | Вишњићева - од Поште до Лепеничког булевара | 576 |
| 8. | Милоја Павловића | 561 |
| 9. | Др Зорана Ђинђића | 7.905 |
| 10. | Саве Ковачевића - I део | 5.352 |
| 11. | Стазе ка Скупштини града | 1.556 |
| 12. | Трг испред Скупштине града | 1.977 |
| 13. | Трг Народног фронта | 490 |
| 14. | Николе Пашића | 9.394 |
| 15. | 27. Марта | 2.631 |
| 16. | Дечанска | 1.000 |
| 17. | Лоле Рибара | 1.420 |
| 18. | Плато код дома Синдиката | 742 |
| 19. | Краља Александра I Карађорђевића | 8.878 |
| 20. | Светозара Марковића | 7.112 |
| 21. | Бранка Радичевића - пешачка зона | 1.002 |
| 22. | Црвеног барјака | 4.256 |
| 23. | Вука Караџића | 1.292 |
| 24. | Стаза између Вука Караџића и Црвеног барјака | 350 |
| 25. | Пешачки мост на Лепеници са степеницама | 250 |
| 26. | Бранка Радичевића - пешачка зона | 2.700 |
| 27. | Ђачки трг | 1.079 |
| 28. | Илије Коловића - I део | 246 |
| 29. | Кнеза Милоша од Карађорђеве до Позоришта | 3.094 |
| 30. | Драгослава Срејовића | 4.116 |
| 31. | Војислава Калановића | 972 |
| 32. | Браће Пољаковића | 700 |
| 33. | Шумадијска - до улаза у станицу | 1.382 |
| 34. | Сквер АС у Војислава Калановића | 372 |
| 35. | Града Сирена | 3.340 |
| 36. | Змај Јовина | 3.380 |
| 37. | Радоја Домановића | 1.388 |
| 38. | Велики парк | 11.260 |
| 39. | Креативни парк | 1.503 |
| УКУПНО |  | 107.527 |

Ручно прочишћавање улица 3 пута недељно - прва смена (понедељак, среда, петак)

|  | Назив улице која се ручно прочишћава | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Булевар Краљице Марије | 7.521 |
| 2. | Гружанска | 1.344 |
| 3. | Димитрија Туцовића | 1.054 |
| 4. | Првослава Стојановића | 960 |
| 5. | Драгутина Којића (Базенска улица) | 755 |
| 6. | Јанка Веселиновића | 2.000 |
| 7. | Луја Пастера | 956 |
| 8. | Војводе Мишића | 996 |
| 9. | Милентија Поповића | 500 |
| 10. | Гушићева - до Змај Јовине | 687 |
| 11. | Цара Лазара | 600 |
| 12. | Саве Ковачевића - II део | 750 |
| 13. | Јована Ристића - II део (Радничка око пијаце) | 6400 |
| 14. | улица Слободе | 2500 |
| УКУПНО |  | 27.023 |

Ручно прочишћавање улица 2 пута недељно - прва смена (уторак, петак)

|  | Назив улице која се ручно прочишћава | Површина која се чисти у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Танаска Рајића | 1014 |
| 2. | Немањина | 163 |
| 3. | Михаила Ивеше | 376 |
| 4. | Милована Глишића | 255 |
| 5. | Илије Коловића II део | 1400 |
| 6. | Копитарева | 425 |
| 7. | Скерлићева | 714 |
| УКУПНО |  | 4.347 |

Ручно прочишћавање насеља 3 пута недељно - прва смена (понедељак, среда, петак)

|  | Насеље које се прочишћава | Површина која се чисти у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аеродром | 42.420 |
| 2. | Вашариште - зграде у Краља Милана IV | 2.096 |
| 3. | Триплекс на Аеродрому | 413 |
| УКУПНО |  | 44.929 |

Ручно прочишћавање насеља 2 пута недељно - прва смена (уторак, четвртак)

|  | Насеље које се прочишћава | Површина која се чисти у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Централна радионица | 5.640 |
| 2. | Матина гробница | 12.100 |
| 3. | Палилулски поток | 1.140 |
| 4. | Звезда | 1.793 |
| 5. | Шест топола Љубине ливаде | 1.543 |
| 6. | Ердоглија | 14.128 |
| УКУПНО |  | 36.344 |

Ручно прочишћавање насеља 2 пута недељно - прва смена (среда, субота)

|  | Насеље које се прочишћава | Површина која се чисти у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лепеница I | 6.057 |
| 2. | Војно насеље | 3.818 |
| 3. | Зелени продор | 788 |
| 4. | Д – ул. Срете Младеновића | 183 |
| 5. | Застава | 3.149 |
| 6. | Бубањ | 1.560 |
| 7. | Солидарност | 1.800 |
| 8. | Први мај | 2.163 |
| 9. | 01 и 02 – ул. Рудничка | 2.214 |
| 10. | Е-20 – ул. Миливоја Живановића | 1.660 |
| УКУПНО |  | 23.392 |

Сакупљање папира у насељу 3 пута недељно – прва смена (понедељак,среда,петак)

|  | Насеље које се чисти | Површина која се чисти у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аеродром | 70.700 |
| 2. | Вашариште - зграде у Кнеза Милана IV | 6.980 |
| 3. | Триплекс на Аеродрому | 1.337 |
| 4. | Разделна трака у Радоја Домановића | 1.278 |
| УКУПНО |  | 80.295 |

Сакупљање папира у насељу 2 пута недељно – прва смена (уторак, четвртак)

|  | Насеље које се прочишћава | Површина која се чисти у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Централна радионица | 18.800 |
| 2. | Матина гробница | 40.332 |
| 3. | Палилулски поток | 3.779 |
| 4. | Звезда | 5.976 |
| 5. | Шест топола Љубине ливаде | 5.141 |
| 6. | Ердоглија | 47.093 |
| УКУПНО |  | 121.121 |

Сакупљање папира у насељу 2 пута недељно – прва смена (среда, субота)

|  | Насеље које се чисти | Површина која се чисти у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лепеница I | 20.191 |
| 2. | Војно насеље | 12.727 |
| 3. | Зелени продор | 2.652 |
| 4. | Д – Срете Младеновића | 611 |
| 5. | Застава | 10.496 |
| 6. | Бубањ | 5.200 |
| 7. | Солидарност | 6.000 |
| 8. | Први мај | 7.211 |
| 9. | 01 и 02 – Рудничка | 7.379 |
| 10. | Е-20 – Миливоја Живановића | 5.533 |
| УКУПНО |  | 77.973 |

Сакупљање папира са зелених површина 6 пута недељно - прва смена

|  | Зелена површина | Површина која се чисти у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Травњак у Малом парку | 4.854 |
| 2. | Травњак испред Скупштине града | 4.212 |
| 3. | Травњак на тргу Народног фронта | 3.250 |
| 4. | Травњак на Ђачком тргу | 107 |
| 5. | Травњак код дома Синдиката | 3.549 |
| 6. | Травњак код Златне руже | 4.097 |
| 7. | Травњак код ПКБ-а у Главној | 276 |
| 8. | Травњак на тргу Војводе Путника | 1.256 |
| 9. | Травњак код Позоришта | 299 |
| 10. | Ул. Војислава Калановића - код АС-а | 801 |
| 11. | Цветни медаљони код РК "Београд" | 489 |
| 12. | Цветни медаљони у Пешачкој зони | 136 |
| 13. | Цветни медаљони код Златне руже | 47 |
| 14. | Цветни медаљони код Суда и РКБ | 1.604 |
| 15. | Цветни медаљони на гробници Нар. хер | 254 |
| 16. | Цветни медаљони код Штафете | 100 |
| 17. | Цветни медаљони код Аеро клуба | 272 |
| 18. | Разделна трака у Кнеза Милоша | 1.243 |
| 19. | Травњак у Париске комуне | 2.201 |
| 20. | Цветни медаљони у С. Ковачевића | 595 |
| 21. | Травњак код споменика Др Јовану Ристићу | 607 |
| 22. | Травњак на Тргу Мала вага са шибљем | 2.875 |
| УКУПНО |  | 33.124 |

Сакупљање папира са зелених површина 1 пут недељно - прва смена (недеља)

|  | Зелена површина | Површина која се чисти у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Травњак у Малом парку | 4.854 |
| 2. | Травњак испред Скупштине града | 4.212 |
| 3. | Травњак на тргу Народног фронта | 3.250 |
| 4. | Травњак на Ђачком тргу | 107 |
| 5. | Травњак код дома Синдиката | 3.549 |
| 6. | Травњак код Златне руже | 4.097 |
| 7. | Травњак код ПКБ -а у Главној | 276 |
| 8. | Травњак на тргу Војводе Путника | 1.256 |
| 9. | Травњак код Позоришта | 299 |
| 10. | ул. Војислава Калановића - код АС-а | 801 |
| 11. | Цветни медаљони код РК "Београд" | 489 |
| 12. | Цветни медаљони у Пешачкој зони | 136 |
| 13. | Цветни медаљони код Златне руже | 47 |
| 14. | Цветни медаљони код Суда и РК Б | 1.604 |
| 15. | Цветни медаљони на гробници Нар. хер | 254 |
| 16. | Цветни медаљони код Штафете | 100 |
| 17. | Цветни медаљони код Аеро клуба | 272 |
| 18. | Разделна трака у Кнеза Милоша | 1.243 |
| УКУПНО |  | 26.846 |

Сакупљање папира са зелених површина 2 пута недељно - прва смена (понедељак, петак)

|  | Зелена површина | Површина која се чисти у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Еко парк - Илина вода | 55.000 |
| 2. | Травњак испред Соколане | 1.189 |
| 3. | Станово (амбуланта, зграде и игралиште у ул: Љубише Богдановића) | 9.400 |
| 4. | Звезда чвор (зелене површине) | 3.547 |
| 5. | Пиварски парк | 1.600 |
| 6. | Сквер у Ердоглији и улица Даничићева до Булевара К.М. | 3.547 |
| 7. | Зелене површине око станова безбедности | 45.000 |
| УКУПНО |  | 119.283 |

Сакупљање папира са зелених површина 3 пута недељно - прва смена (уторак, четвртак, субота)

|  | Зелена површина | Површина која се чисти у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Травњак у Великом парку | 68.492 |
| 2. | Травњак у Дечијем вртићу | 9.440 |
| 3. | Травњак у улици 21. Октобра | 8.449 |
| 4. | Травњак поред стазе у ул. 21. Октобар | 1.500 |
| 5. | Травњак изнад стадиона | 6.500 |
| 6. | Језеро Бубањ | 15.750 |
| УКУПНО |  | 110.131 |

МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА

ЧИСТИЛИЦА: I РЕОН

Понедељак

|  | Назив улице која се машински чисти | Дужина улице у метрима |
| --- | --- | --- |
| 1. | Милентија Поповића | 406 |
| 2. | Београдска | 1.600 |
| 3. | Миодрага Влајића Шуке | 1.633 |
| 4. | Јужна обилазница | 1.230 |
| 5. | Ауто пут - од Метроа до Крста | 1.530 |
| 6. | Кнез Михајлова - унутрашњи део коловоза | 1.900 |
| 7. | Лепенички булевар - унутрашњи део коловоза | 1.900 |
| 8. | Булевар Краљице Марије - унутрашњи део коловоза | 2.149 |
| 9. | Радоја Домановића - унутрашњи део коловоза | 555 |
| 10. | Браће Николић | 960 |
| 11. | Фочанска | 315 |
| УКУПНО |  | 14.178 |

Уторак

|  | Назив улице која се машински чисти | Дужина улице у метрима |
| --- | --- | --- |
| 1. | Др Јована Ристића | 1.881 |
| 2. | Цара Душана | 404 |
| 3. | Косовска | 1.080 |
| 4. | Драгослава Срејовића | 980 |
| 5. | Браће Пољаковића | 176 |
| 6. | Париске комуне | 152 |
| 7. | Ђуре Јакшића | 152 |
| 8. | Теслина | 840 |
| 9. | Мије Алексића | 308 |
| 10. | 9. Маја | 1.800 |
| 11. | Саве Ковачевића | 2.425 |
| 12. | Зеленгорска | 750 |
| 13. | Милића Радовановића | 750 |
| 14. | Боре Милутиновића | 750 |
| 15. | Чегарска | 520 |
| УКУПНО |  | 12.968 |

Среда

|  | Назив улице која се машински чисти | Дужина улице у метрима |
| --- | --- | --- |
| 1. | Карађорђева | 317 |
| 2. | Војводе Мишића | 332 |
| 3. | Луја Пастера | 230 |
| 4. | Милована Гушића | 573 |
| 5. | Јанка Веселиновића | 544 |
| 6. | Илије Коловића | 720 |
| 7. | Драгољуба Миловановића - Бене | 1.140 |
| 8. | Танкосићева | 950 |
| 9. | Милутина Тодоровића | 470 |
| 10. | Мокрањчева | 630 |
| 11. | Кајмакчаланска | 430 |
| 12. | Бреснички до | 980 |
| 13. | Виктора Бубња | 1.160 |
| 14. | Радна зона - Сервис 2 | 1.780 |
| 15. | Јужна обилазница | 1.230 |
| 16. | Милице Миљојковић | 260 |
| 17. | Стојана Протића | 1.084 |
| 18. | Браће Николић | 960 |
| УКУПНО |  | 13.790 |

Четвртак

|  | Назив улице која се машински чисти | Дужина улице у метрима |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ауто пут - од Метроа до Крста | 1.530 |
| 2. | Кнез Михајлова - унутрашњи део коловоза | 1.900 |
| 3. | Лепенички булевар - унутрашњи део коловоза | 1.900 |
| 4. | Булевар Краљице Марије - унутрашњи део коловоза | 2.149 |
| 5. | Радоја Домановића - унутрашњи део коловоза | 555 |
| 6. | Димитрија Туцовића | 527 |
| 7. | Гружанска | 448 |
| 8. | Првослава Стојановића | 320 |
| 9. | Даничићева | 790 |
| 10. | Илинденска | 772 |
| 11. | Браће Николић - унутрашњи део коловоза | 960 |
| 12. | Зорана Васића | 380 |
| 13. | Обилићева | 320 |
| 14. | Спасеније Цане Бабовић | 794 |
| УКУПНО |  | 13.345 |

Петак

|  | Назив улице која се машински чисти | Дужина улице у метрима |
| --- | --- | --- |
| 1. | Краља Милана IV | 904 |
| 2. | Далматинска | 280 |
| 3. | Љубише Јовановића | 450 |
| 4. | Драгана Панића | 350 |
| 5. | Саве Димитријевића | 820 |
| 6. | Војводе Петра Бојовића | 620 |
| 7. | II Српског устанка | 540 |
| 8. | Даринке Радовић | 830 |
| 9. | Краља Милутина (Станово) | 1.820 |
| 10. | Љубише Богдановића | 520 |
| 11. | Краљевачки батаљон | 1.750 |
| 12. | Љубомира Јовановића | 1.020 |
| 13. | Петра Драпшина | 370 |
| 14. | Солунска | 1.320 |
| 15. | Елизабете Роуз | 279 |
| 16. | Сестре Јањић | 276 |
| 17. | Фочанска | 315 |
| 18. | Балканска | 681 |
| УКУПНО |  | 13.145 |

Субота

|  | Назив улице која се машински чисти | Дужина улице у метрима |
| --- | --- | --- |
| 1. | Јована Ристића | 1.881 |
| 2. | Цара Душана | 404 |
| 3. | Косовска | 1.080 |
| 4. | Стојана Протића | 1.084 |
| 5. | Драгослава Срејовића | 980 |
| 6. | Милице Миљојковић | 260 |
| 7. | Ђуре Јакшића | 152 |
| 8. | Радомира Бугарског | 410 |
| 9. | Чегарска | 520 |
| 10. | Саве Ковачевића | 2.425 |
| 11. | 9. Маја | 1.800 |
| 12. | Ауто пут - од Метроа до Крста | 1.530 |
| 13. | Боре Милутиновића | 750 |
| 14. | Париске комуне | 152 |
| УКУПНО |  | 13.428 |

ЧИСТИЛИЦА: II РЕОН

Понедељак

|  | Назив улице која се машински чисти | Дужина улице у метрима |
| --- | --- | --- |
| 1. | Др Зорана Ђинђића | 659 |
| 2. | 27. Марта | 299 |
| 3. | Града Сирена | 594 |
| 4. | Кнез Михајлова - први део | 777 |
| 5. | Драгослава Срејовића - први део | 426 |
| 6. | Војислава Калановића | 324 |
| 7. | Шумадијска | 190 |
| 8. | Змај Јовина | 676 |
| 9. | Радоја Домановића | 555 |
| 10. | Кнез Михајлова - други део | 1.900 |
| 11. | Лепенички булевар | 1.900 |
| 12. | Кнеза Милоша | 476 |
| 13. | Војводе Путника | 656 |
| 14. | Булевар Краљице Марије | 2.149 |
| 15. | Танаска Рајића | 500 |
| 16. | 21. Октобра | 1.000 |
| 17. | Звезда чвор | 800 |
| УКУПНО |  | 13.881 |

Уторак

|  | Назив улице која се машински чисти | Дужина улице у метрима |
| --- | --- | --- |
| 1. | Краља Милана IV | 940 |
| 2. | Даничићева | 790 |
| 3. | Првослава Стојановића | 320 |
| 4. | Димитрија Туцовића | 527 |
| 5. | Гружанска | 448 |
| 6. | Илинденска | 772 |
| 7. | Краљевачког батаљона | 1.750 |
| 8. | Атинска | 628 |
| 9. | Града Караре | 1.150 |
| 10. | Владимира Роловића | 1.390 |
| 11. | Авалска | 1.324 |
| 12. | Интернационалних бригада | 920 |
| 13. | Зорана Васића | 380 |
| 14. | Обилићева | 320 |
| 15. | Андре Маринковића | 660 |
| 16. | Старине Новака | 238 |
| 17. | Скерлићева | 340 |
| 18. | Сретењског устава | 670 |
|  | УКУПНО | 13.531 |

Среда

|  | Назив улице која се машински чисти | Дужина улице у метрима |
| --- | --- | --- |
| 1. | Др Зорана Ђинђића | 659 |
| 2. | 27. Марта | 299 |
| 3. | Града Сирена | 594 |
| 4. | Кнез Михајлова - први део | 777 |
| 5. | Војислава Калановића | 324 |
| 6. | Шумадијска | 190 |
| 7. | Змај Јовина | 676 |
| 8. | Радоја Домановића | 555 |
| 9. | Кнез Михајлова - други део | 1.900 |
| 10. | Лепенички булевар | 1.900 |
| 11. | Кнеза Милоша | 476 |
| 12. | Војводе Путника | 656 |
| 13. | Булевар Краљице Марије | 2.149 |
| 14. | Танаска Рајића | 500 |
| 15. | Томе Вучића | 153 |
| 16. | Звезда чвор | 800 |
| 17. | Елизабете Роуз | 279 |
| 18. | Сестре Јањић | 276 |
|  | УКУПНО | 13.163 |

Четвртак

|  | Назив улице која се машински чисти | Дужина улице у метрима |
| --- | --- | --- |
| 1. | Јована Петровића Ковача | 193 |
| 2. | Сутјеска | 330 |
| 3. | Копаоничка | 711 |
| 4. | Словачких побуњеника | 312 |
| 5. | Мирка Јовановића | 279 |
| 6. | Босанска | 560 |
| 7. | Авалска | 1.324 |
| 8. | Атинска | 628 |
| 9. | Владимира Роловића | 763 |
| 10. | Фочанска | 315 |
| 11. | Балканска | 681 |
| 12. | Београдска | 1.600 |
| 13. | Миодрага Влајића Шуке | 1.633 |
| 14. | 21. Октобра | 1.000 |
| 15. | Улица Слободе | 573 |
| 16. | Милентија Поповића | 406 |
| 17. | Андре Маринковића | 660 |
| 18. | Старине Новака | 238 |
| 19. | Скерлићева | 340 |
| 20. | Сретењског устава | 670 |
| УКУПНО |  | 13.216 |

Петак

|  | Назив улице која се машински чисти | Дужина улице у метрима |
| --- | --- | --- |
| 1. | Др Зорана Ђинђића | 659 |
| 2. | 27. Марта | 299 |
| 3. | Града Сирена | 594 |
| 4. | Кнез Михајлова | 777 |
| 5. | Драгослава Срејовића - први део | 426 |
| 6. | Луја Пастера | 230 |
| 7. | Шумадијска | 190 |
| 8. | Змај Јовина | 676 |
| 9. | Радоја Домановића | 555 |
| 10. | Кнез Михајлова - други део | 1.900 |
| 11. | Лепенички булевар - спољне стране коловоза | 1.900 |
| 12. | Кнеза Милоша | 476 |
| 13. | Војводе путника | 656 |
| 14. | Булевар Краљице Марије | 2.149 |
| 15. | Танаска Рајића | 500 |
| 16. | Трг Војводе Путника | 125 |
| 17. | Звезда чвор | 800 |
| УКУПНО |  | 12.912 |

Субота

|  | Назив улице која се машински чисти | Дужина улице у метрима |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гушићева - II део | 563 |
| 2. | Браће Пољаковића | 176 |
| 3. | Миодрага Влајића Шуке | 1.633 |
| 4. | Улица Слободе | 573 |
| 5. | Авалска | 1.324 |
| 6. | Интернационалних бригада | 920 |
| 7. | Млавска | 1.150 |
| 8. | Белодримска | 820 |
| 9. | Града Караре | 1.150 |
| 10. | Владимира Роловића | 1.390 |
| 11. | Зорана Васића | 380 |
| 12. | Обилићева | 320 |
| 13. | Јована Петровића Ковача | 193 |
| 14. | Сутјеска | 330 |
| 15. | Копаоничка | 711 |
| 16. | Словачких побуњеника | 312 |
| 17. | Спасеније Цане Бабовић | 794 |
| 18. | 21. Октобра | 1.000 |
| УКУПНО |  | 13.739 |

Напомена: Укупна дужина улице се множи са 2 јер се чисте обе стране коловоза.

3.3. Прање улица по завршетку рада Зимске службе и редовно (ноћно) прање улица

3.3.1. Пролећно прање улица, саобраћајница и тротоара изводи се по завршетку рада Зимске службе и перу се улице које су дефинисане Програмом зимске службе, као саобраћајнице I и II приоритета.

Списак улица за прање може се мењати, у зависности од ситуације на терену, захтева Месних заједница и по налогу службе надзора Градске управе.

3.3.2. Редовно ноћно прање саобраћајница изводи се по завршетку пролећног прања улица и траје све док то временске прилике дозвољавају

Преглед улица са динамиком прања дат је у следећим табелама:

РЕДОВНО НОЋНО ПРАЊЕ УЛИЦА

ПРВА ЕКИПА

Недеља вече

|  | Назив улице која се пере ноћу | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Војводе Мишића | 2.180 |
| 2. | Карађорђева | 7.256 |
| 3. | Светозара Марковића | 10.250 |
| 4. | Милована Гушића - први део | 3.170 |
| УКУПНО |  | 22.856 |

Понедељак вече

|  | Назив улице која се пере ноћу | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Александра I Карађорђевића | 16.279 |
| 2. | Вука Караџића | 2.728 |
| 3. | Мали парк | 1.570 |
| 4. | Немањина | 800 |
| 5. | Бранка Радичевића | 2.100 |
| УКУПНО |  | 23.477 |

Уторак вече

|  | Назив улице која се пере ноћу | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Даничићева | 13.350 |
| 2. | Кнез Милоша - I део | 13.230 |
| УКУПНО |  | 26.580 |

Среда вече

|  | Назив улице која се пере ноћу | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Александра I Карађорђевића | 16.279 |
| 2. | Радоја Домановића | 9.732 |
| УКУПНО |  | 26.011 |

Четвртак вече

|  | Назив улице која се пере ноћу | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Краља Петра I | 13.921 |
| 2. | Трг Војводе Путника улица | 2.450 |
| 3. | Саве Ковачевића - I део | 5.260 |
| 4. | Вишњићева - I део | 841 |
| 5. | Луја Пастера | 3.170 |
| УКУПНО |  | 25.642 |

Петак вече

|  | Назив улице која се пере ноћу | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кнеза Михаила - први део | 13.120 |
| 2. | Димитрија Туцовића | 3.850 |
| 3. | Гружанска | 4.750 |
| УКУПНО |  | 21.720 |

ДРУГА ЕКИПА

Недеља вече

|  | Назив улице која се пере ноћу | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Николе Пашића | 12.090 |
| 2. | Др Зорана Ђинђића | 10.190 |
| 3. | 27. Марта | 5.750 |
| УКУПНО |  | 28.030 |

Понедељак вече

|  | Назив улице која се пере ноћу | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Краља Петра I | 13.921 |
| 2. | Трг Војводе Путника улица | 2.450 |
| 3. | Саве Ковачевића - I део | 5.260 |
| 4. | Луја Пастера | 3.170 |
| УКУПНО |  | 24.801 |

Уторак вече

|  | Назив улице која се пере ноћу | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цара Лазара | 1.800 |
| 2. | Стојана Протића | 5.100 |
| 3. | Косовска - I део | 7.041 |
| 4. | Др Јована Ристића | 6.500 |
| 5. | Скерлићева | 2.100 |
| УКУПНО |  | 22.541 |

Среда вече

|  | Назив улице која се пере ноћу | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Карађорђева | 7.256 |
| 2. | Змај Јовина | 11.657 |
| 3. | Јанка Веселиновића | 4.573 |
| 4. | Копитарева | 1.790 |
| УКУПНО |  | 25.276 |

Четвртак вече

|  | Назив улице која се пере ноћу | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Николе Пашића | 12.090 |
| 2. | Града Сирена | 9.800 |
| 3. | Трг Слободе и стазе ка Скупштини града | 3.248 |
| УКУПНО |  | 25.138 |

Петак вече

|  | Назив улице која се пере ноћу | Површина улице у m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Драгослава Срејовића | 8.666 |
| 2. | Др Јована Ристића | 6.500 |
| 3. | Војислава Калановића | 4.200 |
| 4. | Шумадијска | 2.899 |
| 5. | Браће Пољаковића | 700 |
| УКУПНО |  | 22.965 |

Извршење: по програму и потреби

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

3.4. Јесење прање улица

Планирана средства су намењена за радове на јесењем прању улица, платоа, тротоара и тргова у циљу уклањања опалог лишћа и осталих нечистоћа са коловоза и тротоара.

Извршење: по програму и потреби

Поверени послови: ЈКП Шумадија Крагујевац

3.5. Одржавање чистоће на градским гробљима

Одржавање градских гробаља обухвата послове чишћења стаза и саобраћајница на градским гробљима: Варошко, Сушичко, Палилулско и Бозман.

Извршење: по програму и потреби

Поверени послови: ЈКП Шумадија Крагујевац

3.6. Уклањање новонасталих депонија смећа и осталог отпада са јавних површина по налогу надзорног органа и захтеву комуналне инспекције

Извршење: по потреби

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

3.7. Радови по налогу

Планирана средства су намењена за додатне радове на одржавању чистоће јавних површина и чишћење чије је извођење од интереса за Град.

Извршење: по програму и потреби

Поверени послови: ЈКП Шумадија Крагујевац

4. ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ И КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У буџету града Крагујевца, за одржавање атмосферске и кишне канализације планирана су укупна средства у износу од 12.000.000,00 динара, укључујући неизмирене обавезе из 2024. године, које се извршавају на терет планиране апропријације у 2025. години и износе  2.070.000,00 динара.

Систем за прикупљање и одвођење атмосферских вода чине улични канали, каналске решетке, сливници, цевоводи и шахте кишне канализације. Редовно одржавање своди се на периодично чишћење таложника програмом обухваћених сливника кишне канализације, као и интервенције у случају зачепљења, како би поменути објекти били у функционалном стању.

Планирана средства намењена су за:

- редовно одржавање: чишћење, поправка и замена уличних канала, каналских решетки, сливника, цевовода и шахти кишне канализације,

- редовно и периодично чишћење таложника, сливника и решетки кишне канализације на јавним површинама, обухваћених планом;

- одвоз муља и блата из очишћених таложника сливника и решетки;

- рад специјализоване цистерне на пробијању и испирању насталих запушења цевовода и шахти кишне канализације.

Извршење: по програму и потреби

Послови поверени: ЈКП "Водовод и канализација"

5. ХУМАНО ЗБРИЊАВАЊЕ И СТАРАЊЕ О ДОБРОБИТИ НАПУШТЕНИХ, ИЗГУБЉЕНИХ И НЕВЛАСНИЧКИХ ЖИВОТИЊА У ОКВИРУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

Укупна вредност: 10.800.000,00 динара за 2025. годину, укључујући обавезе из претходне године у износу од 1.932.000 динара.

Град обезбеђује средства за финансирање дела трошкова зоохигијене, односно трошкове ангажовања запослених на реализацији Програма зоохигијене ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025. годину. Програм зоохигијене обухвата хумано прикупљање, превоз и збрињавање или удомљавање напуштених, изгубљених и невласничких животиња, ветринарску помоћ, стерилизацију/кастрацију, негу и смештај у прихватилиште и куповину огрлица за обележавање  паса и мачака чији је власник град Крагујевац, ради спровођења контроле популације напуштених животиња, у оквиру заштите живота без патње, здравља и опште добробити животиња, организацију и одржавање прихватилишта, обележавање површина за постављање кућица, хранилица и појилица за невласничке животиње, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, као и друге послове везане за ову делатност. Средства су планирана у оквиру Програмске активности 0004 Зоохигијена у укупном износу од 10.800.000,00 динара од чега су неизмирене обавезе из 2024. године које се извршавају на терет планиране апропријације у 2025. години, износе 1.932.000,00 динара.

Хумано збрињавање и старање о добробити напуштених, изгубљених и невласничких животиња спроводи се на основу Програма контроле и смањење популације напуштених паса и мачака на територији града Крагујевца у складу са Законом о комуналним делатностима и Законом о добробити животиња.

Извршење: током године

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

6. ЈАВНЕ ЧЕСМЕ И ФОНТАНЕ - УТРОШАК ВОДЕ

За утрошак воде за јавне чесме и фонтане у 2025. години (наведене у тачкама 7.1. и 7.2) планирана су средства у оквиру Програмске активности 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, у износу 6.900.000,00 динара.

7.1. Програм обухвата одржавање следећих фонтана и јавних чесми:

1. Велики парк – јавна чесма

2. Велики парк – чесме на споменику "Рањеник"

3. ул. Краља Петра I – јавна чесма у "Пешачкој зони"

4. ул. Краља Петра I - јавна чесма на "Цветном тргу"

5. ул. Краља Петра I - фонтана на  "Тргу Народног фронта"

6. ул. Милоја Павловића – јавна чесма код "Зеленгоре"

7 .ул. Кнез Михајлова – јавна чесма на "Тргу Мала Вага"

8.  ул. Зорана Васића – јавна чесма код "Соколане"

9. ул. др Зорана Ђинђића – јавна  чесма на "Тргу слободе"

10. ул. Божидара Милосављевића – јавна чесма у парку "Илина вода"

11. ул. Незнаног Јунака – јавна чесма у насељу Аеродром

12. ул. Пријатељства – јавна чесма у насељу Сунчани брег

13. ул. Илинденска –јавна чесма "Кап крви"

14. Корман – јавна чесма у Ромској мали

15. Копаоничка – јавна чесма код игралишта у МЗ "21. октобар"

16. Трг Народних хероја код "Крста"

17. Трг Слободе  код "Поштанске штедионице"

18 Трг код штафете

19. Трг др Јована Ристића,

20. Лепенички булевар (знак ФИАТ)

21. Споменик страдалим јеврејима (код ДИС-а)

22. Трг Војводе Радомира Путника четири фонтане

Наведене фонтане и чесме ће радити непрекидно седам месеци (осим чесме под редним бројем 14 и фонтане на Трг Војводе Радомира Путника под редним бројем 22) и то у периоду од 01.04. до 31.10. (а по потреби и дуже), уз периодично подешавање протока и уклањање насталих кварова и других оштећења током године.

Извршење: током године

Послови поверени: ЈКП "Водовод и канализација"

7. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ

Одржавање јавних чесми на подручју града Крагујевца спроводи се у оквиру Програмске активности 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће планирано је укупно 3.650.000,00 динара.

7.1. Програм обухвата одржавање следећих јавних чесми:

1. Велики парк – јавна чесма

2. Велики парк – чесме на споменику "Рањеник"

3. ул. Краља Петра I – јавна чесма у "Пешачкој зони"

4. ул. Краља Петра I - јавна чесма на "Цветном тргу"

5. ул. Милоја Павловића – јавна чесма код "Зеленгоре"

6. ул. Кнез Михајлова – јавна чесма на "Тргу Мала Вага"

7.  ул. Зорана Васића – јавна чесма код "Соколане"

8. ул. др Зорана Ђинђића – јавна  чесма на "Тргу слободе"

9.  ул. Божидара Милосављевића – јавна чесма у парку "Илина вода"

10. ул. Незнаног Јунака – јавна чесма у насељу Аеродром

11. ул. Пријатељства – јавна чесма у насељу Сунчани брег

12. ул. Илинденска –јавна чесма "Кап крви"

13. Корман – јавна чесма у Ромској мали

14. Копаоничка – јавна чесма код игралишта у МЗ "21. октобар"

7.2. Програм обухвата одржавање следећих чесми за наводњавање цветних засада, дрвореда и зелених површина на следећим локацијама:

1. Трг Народних хероја код "Крста"

2. Трг Слободе  код "Поштанске штедионице"

3. Трг код штафете

4. Трг др Јована Ристића,

5. Лепенички булевар (знак ФИАТ)

6. Споменик страдалим јеврејима (код ДИС-а)

Извршење: током године

Послови поверени: ЈКП "Водовод и канализација"

8. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - УТРОШАК

Средства за ове намене одобрена су у оквиру Програмске активности 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем (стални трошкови).

Планирана средства намењена су за реализацију Уговора о набавци електричне енергије за јавно осветљење на територији града Крагујевца (градско и сеоско подручје), који је у примени од 01.10.2024. године.

8.1. Потрошња електричне енергије

Потрошња електричне енергије за јавно осветљење и видео надзор планира се на нивоу потрошње из ранијих година (у пуном обиму током целе године са утрошком око 8.000.000 KWh електричне енергије годишње за градско и 3.600.000 KWh електричне енергије за сеоско подручје за рад око 30.000 различитих расветних тела

У буџету града Крагујевца, за потрошњу електричне енергије за јавно осветљење планирана су средства у износу од 163.046.486,00 динара, укључујући неизмирене обавезе из 2024. године, које се извршавају на терет планиране апропријације у 2025. години.

Извршење: током године

Послови поверени: јавном набавком

9. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - ОДРЖАВАЊЕ

Средства за одржавање јавног осветљења одобрена су у укупном износу од 50.000.000,00 динара, укључујући преузете обавезе из 2024.године у износу од 11.164.000,00 динара које се реализују на терет планиране апропријације у 2025.години, а у оквиру Програмске активности 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем.

Под одржавањем јавног осветљења подразумева се замена или отклањање недостатака на уређајима јавног осветљења, ради одржавања у стању функционалне исправности.

У оквиру ове ставке реализоваће се редовно одржавање на градском и сеоском подручју према расположивим средствима у буџету Града и то:

- замена прегорелих сијалица,

- замена дотрајалих светиљки,

- замена делова оштећених светиљки и

- додатни радови на одржавању јавног осветљења.

Извршење: током године

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

10. ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА, СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И МОБИЛИЈАРА

Укупна вредност: 12.550.000,00 дин са ПДВ-ом

Опредељена средства су намењена за одржавање постојећих дечиих игралишта, мобилијара и отворених игралишта за мале спортове на јавним градским површинама у складу са Правилником о безбедности дечијих игралишта („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2019).

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Доношењем овог програма престаје да важи Програм одржавања комуналне инфраструктуре за 2025. годину број 352-159/25-V од 7. фебруара 2025. године.

Програм објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Програма садржан је у члану 59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члану 2. став 1. тачка 27. и члану 32. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 29/24-пречишћен текст) и члану 49. став 1. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 13/24), којима је прописано да Градско веће врши и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима, као и да Градско веће у вршењу послова из своје надлежности доноси: одлуке, само када је законом предвиђено, пословник, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке, планове, програме и друга акта у складу са законом, Статутом, Одлуком о Градском већу и пословником о раду Градског већа.

Разлог за доношење Програма налази се у неопходности стварања могућности да се, у складу са усвојеним Планом набавки, закључе уговори о поверавању обављања комуналних послова и комуналних делатности са јавним комуналним предузећима чији је оснивач Град, ради бољег спровођења начела ефикасности и економичности и праћења реализације од стране надзора у комуналној области.

Циљ доношењa Програма садржан је у неопходности да се на годишњем нивоу утврди обим и структура послова одржавања комуналне инфраструктуре као и финансијска средства потребна за реализацију комуналног одржавања у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2025. годину ("Службени лист града Крагујевца", број 37/24 и 20/25), актима Градског већа и Градоначелника.

Доношењем овог програма престаје да важи Програм одржавања комуналне инфраструктуре за 2025. годину број 352-159/25-V од 7. фебруара 2025. године.

Заменик Градоначелника

Дејан Ружић